Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

# O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA

U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program upravljanja vodama u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Poslovi od opšteg interesa u upravljanju vodama koji će se finansirati u 2013. godini, kao i iznos sredstava za obavljanje tih poslova utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj                    /2013

U Beogradu,  februar 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

PROGRAM

UPRAVLJANJA VODAMA U 2013. GODINI

U 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji regulacionih i zaštitnih vodnih objekata, održavanju vodotoka, održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini, izgradnji vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica, kao i zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica.

Takođe, u 2013. godini izvodiće se radovi na sprovođenju odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, ispitivanju kvaliteta voda, otklanjanju havarijskih zagađenja, istražni radovi na izvorištima i na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom, kao i poslovi na izradi studija, projekata i planskih dokumenata i poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje.

Sva sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Budžetski fond za vode) utvrđena ovim programom raspoređuju se po ravnomernoj dinamici.

Vrsta poslova od opšteg interesa, ukupan iznos sredstava Budžetskog fonda za vode u 2013. godini, iznos sredstava za finansiranje novih projekata, odnosno poslova, kao i iznos neizmirenih obaveza za izvršene poslove iz 2012. godine dati su u sledećoj tabeli:

| Redni broj | Poslovi | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ukupno za 2013. godinu | za finansiranje novih poslova | neizmirenih obaveza |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama | 771.142.000 | 585.495.390 | 185.646.610 |
| 2. | Uređenje i korišćenje voda | 400.000.000 | 204.043.734 | 195.956.266 |
| 3. | Zaštita voda od zagađivanja | 306.000.000 | 171.027.063 | 134.972.937 |
| 4. | Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda | 1.315.273.000 | 999.178.116 | 316.094.884 |
| 5. | Studije, planska dokumenta i projekti | 500.000.000 | 159.908.826 | 340.091.174 |
| 6. | Međunarodna saradnja | 200.000.000 | 72.225.923 | 127.774.077 |
| UKUPNO: | 3.492.415.000 | 2.191.879.052 | 1.300.535.948 |

Raspodela sredstava po vrstama poslova, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine, vršiće se na sledeći način:

# 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama

| Poslovi | ukupna vrednost projekta (dinara) | godina početka finansiranja projekta | vrednost neizmirenih obaveza za period od početka do kraja izgradnje objekta (dinara) | procenat fizičke i finansijske realizacije projekta zaključno sa 2012. godinom | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) | planirani rok završetka projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama |
| - „Arilje” - profil Svračkovo” | 7.366.265.000 | 2010 | 6.898.773.000 | 6,35% | 413.142.000 | 550.000.000 | 448.000.000 | 2018 |
| - „Rovni” | 8.215.337.000 | 1992 | 972.808.000 | 88,16% | 288.000.000 | 100.000.000 | 112.000.000 | 2017 |
| - „Prvonek” | 5.162.672.000 | 1989 | 70.000.000 | 95,77% | 70.000.000 |  |  | 2013 |
| Ukupno: | 771.142.000 | 650.000.000 | 560.000.000 |  |

Neizmirene obaveze na izgradnji višenamenskih brana sa akumulacijama „Arilje” - profil Svračkovo” i „Rovni” u iznosu od  185.646.610 dinara odnose se na neizmirene obaveze iz 2012. godine.

U 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji:

1) brane sa akumulacijom „Arilje” - profil „Svračkovo” koja je, pored prioritetne namene za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i gradu Čačku, predviđena i za proizvodnju električne energije, oplemenjivanje malih voda obezbeđenjem minimalnog održivog protoka, poboljšanje kvaliteta voda, kontrolu nanosa i ublažavanje poplavnih talasa. U 2013. godini su planirani radovi, odnosno poslovi na čišćenju fundamenta za nasipanje tela brane, izgradnji dela optočnog tunela, šahtnog preliva, temeljnog ispusta i predbrane, injekcioni radovi, kao i nastavak postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje brane sa akumulacijom i dr.;

2) brane sa akumulacijom „Rovni”, čija je namena snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub i gradu Valjevo, obezbeđenje minimalnog održivog protoka u malovođu, poboljšanje kvaliteta voda, odbrana od poplava, obezbeđenje potrebnih količina vode za potrebe Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” i dr. U 2013. godini su planirani radovi, odnosno poslovi na sanitarnoj zaštiti akumulacionog prostora, nabavci i montaži elektroopreme i montaži hidromašinske opreme u optočnom tunelu, nabavci i ugradnji dela sistema osmatranja i obaveštavanja, izgradnji dela saobraćajnica oko brane sa akumulacijom, nastavak postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje brane sa akumulacijom i dr.;

3) brane sa akumulacijom „Prvonek”, čija je namena snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe stanovništva i industrije u gradu Vranju i opštini Bujanovac, zaštita od poplava, antieroziona zaštita, poboljšanje kvaliteta voda, obezbeđenje minimalnog održivog protoka u malovođu i dr. U 2013. godini su planirani završni radovi, odnosno poslovi na brani i podbranskom uređenju, radovi na sanaciji i popravci oštećenja koja su u toku probnog rada nastala, kao i završetak izrade potrebne tehničke dokumentacije i softvera.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju izgradnje višenamenskih brana sa akumulacijama „Rovni” i „Prvonek” je 100%, a u finansiranju izgradnje višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” - profil „Svračkovo” je 91,05%.

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana sa akumulacijama, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po osnovu izgradnje  višenamenskih brana sa akumulacijama iz 2012. godine, planirano je 771.142.000 dinara.

2. Uređenje i korišćenje voda

| Poslovi | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) |
| --- | --- |
| Uređenje i korišćenje voda | 400.000.000 |

U 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac - Svilajnac. Ukupna vrednost projekta, godina početka finansiranja projekta, vrednost neizmirenih obaveza, procenat fizičke i finansijske realizacije projekta zaključno sa 2012. godinom, iznos sredstava Budžetskog fonda za vode za 2013, 2014. i 2015. godinu, kao i planirani rok završetka projekta dati su u sledećoj tabeli:

| Projekat | ukupna vrednost projekta (dinara) | godina početka finansiranja | vrednost neizmirenih obaveza (dinara) | procenat fizičke i finansijske realizacije projekta zaključno sa 2012. godinom | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) | planirani rok završetka projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Izgradnja vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac - Svilajnac | 112.100.000 | 2012 | 69.545.480,52 | 22,45% | 29.545.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 2015 |
| Ukupno: | 29.545.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |  |

Osim radova na izgradnji prednje navedenog kapitalnog projekta u 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju sledećih regionalnih sistema za snabdevanje vodom:

1) Gornje - južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Pčinjski podsistem: opština Bujanovac i grad Vranje sa akumulacije „Prvonek”; opštine Bujanovac, Preševo, Trgovište sa akumulacije na reci Pčinji, Podsistem Vlasinsko jezero: opštine Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad;

2) Donje - južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Vlasinski podsistem: opštine Vlasotince, Babušnica, Crna Trava; Jablanički podsistem: grad Leskovac „Barje”, opštine Doljevac i Bojnik „Brestovac”; Lebane i Medveđa „Ključ”, Toplički podsistem: deo grada Niša, opštine Doljevac, Merošina, Žitorađa, Prokuplje, Blace i Kuršumlija „Selova”; Nišavski podsistem: grad Niš, opštine Gadžin Han, Merošina, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad, akumulacija „Zavoj” podzemne vode „Medijana”; Moravički podsistem: opštine Soko Banja, Aleksinac, Ražanj akumulacija „Bovan”;

3) Zapadnomoravsko - rzavski regionalni sistem vodosnabdevanja: Podsistem „Uvac”: opštine Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica: akumulacija „Sjenica” i akumulacija „Uvac”; Podsistem „Vrutci”: grad Užice, opštine Čajetina, Bajina Bašta, akumulacija „Vrutci” i akumulacija „Zlatibor”; Podsistem „Rzav”: prva faza „Arilje”, opštine Požega, Lučani i  Gornji Milanovac, grad Čačak akumulacija „Arilje”, druga faza: opštine Kosjerić, Lajkovac, Ljig, Ub, grad Beograd, akumulacija „Roge” i akumulacija „Orlovača”;

4) Ibarsko - šumadijski regionalni sistem vodosnabdevanja: gradovi Kraljevo, Kragujevac, opštine Vrnjačka Banja, Trstenik, Knić, Batočina, Rača, Topola, Aranđelovac, akumulacija „Gruža”, akumulacija „Lopatnica”, opštine Raška i Tutin, grad Novi Pazar;

5) Rasinsko - pomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, Paraćin, Ćuprija, deo opštine Ražanj, grad Jagodina akumulacija „Ćelije”, opštine Despotovac, Svilajnac, reka Crnica, reka Resava;

6) Timočki regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Zaječar, opštine Bor, Boljevac, Negotin i Knjaževac, akumulacija „Grlište” i akumulacija „Bogovina”;

7) Mlavsko - moravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Petrovac na Mlavi, Malo Crniće, Žabari, Velika Plana, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo i Majdanpek, gradovi Požarevac i Smederevo podzemne vode „Godomin”, podzemne vode „Šalinac”, podzemne vode „Petka”, akumulacija reke Mlava i akumulacija reke Pek;

8) Kolubarski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Valjevo, opštine Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub akumulacija „Rovni”, (druga faza: akumulacije „Uvac - Rzav”);

9) Savsko - beogradski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Beograd (gradske opštine Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Grocka, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin), podzemne vode Save, rečne vode Save, rečne vode Dunava, podzemne vode i rečne vode Drine, podzemne vode „Šalinac - Godomin” i rečne vode „Uvac - Rzav”;

10) Mačvanski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Šabac, opštine Bogatić, Loznica, Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva, podzemne vode „Badovinci - Drina”, podzemne vode „Jarak - Sava”, akumulacija reke Ljuboviđa.

U 2013. godini izvodiće se i radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 1. ovog odeljka za potrebe snabdevanja vodom naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme vodosnabdevanja, i to naselja u opštinama Ivanjica, Bajina Bašta, Despotovac, Krupanj, Svilajnac, Rekovac, Brus, Svrljig, Kladovo, Žagubica, Donji Milanovac, Knjaževac i Ljubovija.

Takođe, u 2013. godini izvodiće se i radovi na izgradnji objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno higijenske potrebe, magistralnih cevovoda i rezervoara, radi obezbeđivanja snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova uređenja i korišćenja voda je, i to:

1) 80% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz st. 1, 2. i 3. ovog odeljka, radi čije izgradnje, odnosno rekonstrukcije su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih radova u odnosu 80:20% i izabran izvođač radova, a za radove na izgradnji i rekonstrukciju ostalih vodnih objekata iz st. 2. i 3. ovog odeljka 50%;

2) 100% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 4. ovog odeljka radi obezbeđivanja snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.);

3) 50% za istražne radove na izvorištu, kao i radove na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata i radova iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog odeljka, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine, planirano je ukupno 400.000.000 dinara.

3. Zaštita voda od zagađivanja

| Poslovi | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) |
| --- | --- |
| 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda | 300.000.000 |
| 3.2. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima | 5.700.000 |
| 3.3. Kontrola kvaliteta voda | 300.000 |
| Ukupno: | 306.000.000 |

U 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac - Svilajnac. Ukupna vrednost projekta, godina početka finansiranja projekta, vrednost neizmirenih obaveza, procenat fizičke i finansijske realizacije projekta zaključno sa 2012. godinom, iznos sredstava Budžetskog fonda za vode za 2013, 2014. i 2015. godinu, kao i planirani rok završetka projekta dati su u sledećoj tabeli:

| Projekat | ukupna vrednost projekta (dinara) | godina početka finansiranja | vrednost neizmirenih obaveza (dinara) | procenat fizičke i finansijske realizacije projekta zaključno sa 2012. godinom | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) | planirani rok završetka projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Izgradnja glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac - Svilajnac | 180.713.821,06 | 2011 | 70.468.156,82 | 51,26% | 20.468.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 2015 |
| Ukupno: | 20.468.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |  |

Osim radova na izgradnji prednje navedenog kapitalnog projekta u 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda. Prioritet u finansiranju imaće finansiranje zaštite akumulacija koje se koriste za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe stanovništva i industrije, kao i finansiranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalaze uzvodno od vodozahvata (zahvatanje iz aluviona ili iz vodotoka).

Takođe, u 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda za potrebe dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), kao i na otklanjanju havarijskih zagađenja voda i praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda u zoni izvorišta prvog ranga, izvorskih voda i podzemnih voda, koje se koriste ili su planirane da se koriste za snabdevanje vodom.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova zaštite voda od zagađivanja je, i to:

1) 80% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata  iz st. 1. i 2. ovog odeljka, radi čije izgradnje, odnosno rekonstrukcije su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih radova u odnosu 80:20% i izabran izvođač radova, a za radove na izgradnji i rekonstrukciju ostalih vodnih objekata iz stava 2. ovog odeljka 50%;

2) 100% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 3. ovog odeljka za potrebe dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.);

3) 100% za radove na otklanjanju havarijskog zagađenja i na kontroli kvaliteta voda.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kolektora prečišćenih voda, sprovođenja mera pri havarijskim zagađenjima i praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine, planirano je ukupno 306.000.000 dinara.

4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

| Poslovi | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) |
| --- | --- |
| 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka | 673.792.582 |
|  | 4.1.1. Redovno održavanje | 593.266.384 |
|  | 4.1.2. Investiciono održavanje | 80.526.198 |
| 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje | 333.847.908 |
|  | 4.2.1. Redovno održavanje | 293.755.939 |
|  | 4.2.2. Investiciono održavanje | 40.091.969 |
| 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica | 153.314.054 |
| 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje | 93.868.577 |
| 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom | 42.164.764 |
| 4.6. Izvođenje zaštitnih radova - biološki i biotehnički radovi | 13.285.115 |
| 4.7. Kontrola količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta | 5.000.000 |
| Ukupno: | 1.315.273.000 |

Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje obuhvata radove na održavanju vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, kao i drugih izgrađenih vodnih objekata, u skladu sa propisanim normativima za održavanje, a radi postizanja njihove funkcionalne spremnosti i sigurnosti.

Održavanje vodotoka obuhvata radove u koritu za veliku vodu, i to na deonicama vodotoka koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, ostalim vodama I reda i u zonama ušća na vodama II reda, radi povećanja ili održavanja potrebnog kapaciteta proticajnog profila, odnosno radi poboljšanja režima tečenja velikih voda.

Za redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica i za redovno održavanje vodotoka u 2013. godini, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine planirano je 593.266.384 dinara.

Za investiciono održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica u 2013. godini, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine planirano je 80.526.198 dinara.

U 2013. godini izvodiće se radovi na redovnom i investicionom održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje, radi poboljšanja uslova i efikasnosti rada tih objekata, kao i poslovi upravljanja tim objektima u javnoj svojini. Prioritet u finansiranju imaće radovi na održavanju osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje u javnoj svojini, radi povećanja ukupne dužine kanala u funkciji, kao i radovi na održavanju glavnih crpnih stanica koji su vitalni delovi sistema za odvodnjavanje.

Za redovno održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje u 2013. godini kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine planirano je 293.755.939 dinara. Za investiciono održavanje tih objekata u 2013. godini, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine planirano je 40.091.969 dinara.

Za finansiranje izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica, radi povećanja obima i stepena zaštite branjenih područja od poplava, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom iz 2012. godine, planirano je ukupno 153.314.054 dinara.

Za finansiranje sanacije vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, i to vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, radi obezbeđivanja spremnosti i funkcionalne sigurnosti tih objekata, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine planirano je 93.868.577 dinara.

Sprovođenje odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, obuhvata sprovođenje mera i radova tokom odbrane od poplava, izvođenje hitnih interventnih radova tokom odbrane od poplava i hitnih interventnih radova radi otklanjanja posledica poplava po prestanku odbrane od poplava, kao i nabavku opreme, alata i materijala potrebnog za sprovođenje odbrane od poplava.

Ukupna sredstva za odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznose 42.164.764 dinara, uključujući i neizmirene obaveze iz 2012. godine.

Zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica obuhvataju biološke i biotehničke radove. Prioritet u finansiranju imaju zaštitni radovi kojima se sprečavaju štetna dejstva erozije i bujica na izgrađene vodne objekte, prvenstveno brane sa akumulacijama.

Za izvođenje zaštitnih radova u 2013. godini planirano je 13.285.115 dinara, uključujući i neizmirene obaveze iz 2012. godine.

Za finansiranje radova na utvrđivanju tačnih količina (m3) izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta planirano je 5.000.000 dinara.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda je 100%.

5. Studije, planska dokumenta i projekti

| Poslovi | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) |
| --- | --- |
| Studije, planska dokumenta i projekti | 500.000.000 |

U 2013. godini iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 424 - Specijalizovane usluge u iznosu od 120.356.790 dinara finansiraće se izrada studija, planskih dokumenata za upravljanje vodama i projekata, i to: studija vezanih za bilans voda; nastavak izrade studija i planske dokumentacije čija je izrada finansirana u 2012. godini; tehničke dokumentacije i istraživanja potrebna za izradu i primenu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i za izradu i primenu Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije; tehničke dokumentacije i istraživanja potrebna za pripremu podzakonskih akata;  vodnih katastara (katastra vodnih objekata, katastra korišćenja voda i katastra zagađivača); planova upravljanja rizicima od poplava i planova za odbranu od poplava; vodnog informacionog sistema; modeliranja kvaliteta vode reke Dunav; studije vezane za bilans otpadnih voda na neposrednom slivu reke Save i Drine; studije opravdanosti izgradnje regionalnih vodnih sistema; studije i druge dokumentacije o informacionom sistemu reke Drine; planskih dokumenata regionalnih izvorišta snabdevanja vodom; podloga potrebnih za projekte sistema za navodnjavanje; studija i tehničke dokumentacije potrebne za izradu studija i projekata koji se finansiraju iz sredstava međunarodne pomoći, kao i drugih studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama.

Iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 511 - Zgrade i građevinski objekti u 2013. godini u iznosu od 376.283.210 dinara sufinansiraće se sa javnim preduzećima izrada generalnih, idejnih i glavnih projekata za objekte iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja i zaštite od štetnog dejstva voda, a iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 481 - Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.000.000 dinara finansiraće se izrada projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom, kao i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.). Takođe, iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 481 - Dotacije nevladinim organizacijama finansiraće se obrazovni projekti, monografije i stručni časopisi od značaja za vodoprivredu, kao i konferencije i stručna savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr. Iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti sufinansiraće se sa  jedinicama lokalne samouprave izrada generalnih, idejnih i glavnih projekata za objekte iz oblasti uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađivanja u iznosu od 2.360.000 dinara.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova na izradi studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, planskih dokumenata i tehničke dokumentacije je, i to za:

1) izradu studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, planskih dokumenata za upravljanje vodama, prostornih planova područja posebne namene, tehničke dokumentacije za vodne objekte za uređenje vodotoka, zaštitu od poplava, erozije i bujica, odvodnjavanje, navodnjavanje, projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.) 100%;

2) izradu generalnih, idejnih i glavnih projekata za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata iz oblasti snabdevanja vodom i zaštite voda od zagađivanja na teritoriji jedinica lokalne samouprave, radi čije izrade su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih projekata u odnosu 80:20% i izabran pružalac usluga, a za izradu ostalih projekata iz oblasti snabdevanja vodom i zaštite voda od zagađivanja na teritoriji jedinica lokalne samouprave 50% .

Za finansiranje poslova na izradi studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, planskih dokumenata za upravljanje vodama, projekata, prostornih planova, poslova na izradi projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine, planirano je 500.000.000 dinara.

6. Međunarodna saradnja

| Poslovi | Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode (dinara) |
| --- | --- |
| Međunarodna saradnja | 200.000.000 |

Međunarodna saradnja u oblasti voda obuhvata dve osnovne kategorije: bilateralnu i multilateralnu saradnju.

U okviru bilateralne saradnje u 2013. godini nastaviće se dosadašnja saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, uključujući i pregovaranje o novim sporazumima o saradnji. Planira se i uspostavljanje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Iz tog razloga izrađena je neophodna dokumentacija (tehničko/pravna) za pripremu i zaključivanje novih sporazuma o saradnji sa Rumunijom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom.

Planirana multilateralna saradnja realizovaće se kroz aktivnosti u okviru UNECE Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih voda i međunarodnih jezera, nastavak aktivnog učešća na: sprovođenju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (obaveze u okviru rada u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav), realizaciji projekta „Dunavska kutija”, sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save - obaveze u okviru rada u Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save, realizaciji aktivnosti u Međunarodnoj mreži organizacija na slivovima, realizaciji regionalnih projekata za prekogranične slivove i projektu Svetske banke - Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje WB IDR - projekta, realizaciji drugih aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti voda, kao i učešće u pripremi i realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodne zajednice.

U 2013. godini neophodno je nastaviti proces povezivanja multilateralne i bilateralne saradnje u skladu sa preporukama Evropske direktive u oblasti politike voda EU WFD/2000/60/EC, Direktive 2007/60 ES o proceni i upravljanju rizicima od poplava i drugim direktivama Evropske unije u oblasti voda.

Sredstva namenjena za međunarodnu saradnju koristiće se za realizaciju projekata potrebnih za izvršavanje obaveza u međunarodnoj saradnji, rad u međudržavnim komisijama za saradnju u oblasti voda, za izvršavanje poslova na hidrometrijskim merenjima i praćenju stanja kvaliteta voda na prekograničnim vodotocima, za izvršavanje poslova ispitivanja i merenja radioaktivnosti ekosistema reke Dunav u okviru bilateralne vodoprivredne saradnje sa susednim državama, za studijsko istraživačke radove u oblasti međunarodne saradnje, za plaćanje aktivnosti u okviru Trećeg zajedničkog istraživanja reke Dunav i za aktivnosti koje prethodno nisu pomenute, a za koje nalog izda nadležni državni organ.

Poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje, a odnose se na sprovođenje obaveza iz multilateralne i bilateralne saradnje finansiraće se iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 424 - Specijalizovane usluge u iznosu od 67.507.321 dinar. Predmetne aktivnosti odnose se na učešće u radu Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i njenih tela, Međunarodne komisije za sliv reke Save, aktivnosti u okviru UNECE Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih voda i međunarodnih jezera i njenih tela, kao i pripremu studija i analiza potrebnih za učešće u sprovođenju multilateralne međunarodne saradnje. Takođe, ovim su obuhvaćene i aktivnosti na sprovođenju bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti vodoprivrede sa Rumunijom i Mađarskom, kao i vođenje pregovora o novim sporazumima o saradnji na održivom upravljanju prekograničnim vodama sa Rumunijom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom kao i priprema studija i analiza potrebnih za učešće u pregovorima i sprovođenju bilateralne međunarodne saradnje. Navedenim sredstvima je planirano i učešće Republike Srbije u finansiranju Trećeg zajedničkog istraživanja Dunava u organizaciji Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

U 2013. godini iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 481 - Dotacije nevladinim organizacijama  u iznosu od 2.000.000 dinara finansiraće se manifestacija Dan Dunava i Save koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava i sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save.

Iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 462 - Dotacije međunarodnim organizacijama u 2013. godini predviđenim sredstvima od 28.000.000 dinara finansiraće se plaćanje finansijskih kontribucija Republike Srbije na ime članstva u međunarodnim organizacijama, telima i programima u oblasti voda i to u: Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav - ICPDR i Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save. Poslovi upravljanja i vršenja stručnog nadzora nad radovima koji se finansiraju preko projekta Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje WB IDR - projekta finansiraće se iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 511 - Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 102.492.679 dinara.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje je 100%.

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine, planirano je ukupno 200.000.000 dinara.